Załącznik nr 8

do uchwały nr

Rady Gminy Sulików

z

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2005 - 2007

CZĘŚĆ A - WYKAZ PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z CELEM PROGRAMU

| L.p. | Nazwa programu | Przewidywany termin realizacji | Cel programu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie etap I - budynek dydaktyczny etap II - hala sportowa | 2004 - 2005 2005 – 2006 | Powstanie nowego kompleksu oświatowego dla potrzeb Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie przy równoczesnym wykorzystaniu części obiektów przez Szkołę Podstawową w Sulikowie. |
| 2. | Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice | 2004 – 2007 | Doprowadzenie wody z wodociągu gminnego do wsi Stary Zawidów i Wielichów oraz doprowadzenie sieci wodociągowej do Skrzydlic łącznie z modernizacją sieci wodociągowej w Skrzydlicach. |
| 3. | Kanalizacja gminy Sulików - przygotowanie dokumentacji | 2004 – 2007 | Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia procesu budowy systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Czerwona Woda. |
| 4. | Modernizacja dróg rolniczych w Studniskach Górnych, Sulikowie, Radzimowie, Biernej i Miedzianej | 2004 – 2007 | Kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg rolniczych przy wykorzystaniu środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz funduszy strukturalnych. |

Jednostką realizującą wszystkie programy inwestycyjne jest Urząd Gminy Sulików.

CZĘŚĆ B - PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE

| L.p. | Nazwa zadania | Szacunkowa całkowita wartość zadania wysokość w zł | Planowana wysokość nakładów z budżetu gminy w zł | Planowane finansowanie z innych źródeł w zł | Poniesione nakłady w zł | Planowane wysokość nakładów w poszczególnych latach w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1.* | Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie etap I - budynek dydaktyczny etap II - hala sportowa (razem) koszty kwalifikowane koszty niekwalifikowane | 15.725.617 9.120.000 6.605.617 6.541.190 64.427 | 1) 5.481.179 4.500.000 981.179 981.179 0 | 2) 5.560.011 0 5.560.011 5.560.011 0 | 3) 4.684.427 4.620.000 64.427 0 64.427 | 4.500.000 4.500.000 0 0 0 | 3.906.658 0 3.906.658 3.906.658 0 | 0 0 0 0 0 |
| 2. | Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice Stary Zawidów (48,1%) Wielichów (25,5%) Skrzydlice (26,4%) | 3.618.505 1.740.501 922.719 955.285 | 1.191.799 573.255 303.909 314.635 | 2.327.500 1.119.528 593.512 614.460 | 99.206 47.718 25.298 26.190 | 0 0 0 0 | 1.816.500 873.737 463.207 479.556 | 1.702.799 819.046 434.214 449.539 |
| 3. | Kanalizacja gminy Sulików - przygotowanie dokumentacji | 600.000 | 100.000 | 477.382 | 22.618 | 0 | 320.782 | 256.600 |
| 4. | Modernizacja dróg rolniczych w Sulikowie, Radzimowie, Biernej i Miedzianej | 1.000.000 | 600.000 | 400.000 | 0 | 70.000 | 500.000 | 430.000 |
| Ogółem | 20.944.122 | 7.372.978 | 8.764.893 | 4.806.251 | 4.570.000 | 6.543.940 | 2.389.399 |

1) Środki własne Gminy 15% kwalifikowanych  nakładów inwestycyjnych.

2) Dotacja z EFRR - ZPORR 75% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych oraz środki z MGPiPS 10% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych.

3) Nakłady, które już zostały poniesione.

* Planowane źródła finansowania

| L.p. | Opis |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie Środki własne Dotacja ZPORR MGPiPS Kredyt / pożyczka |  |  |  |  | 2.634.532 0 2.371.079 263.453 0 | 3.906.658 981.179 2.534.813 390.666 0 | 0 0 0 0 0 |
| Razem |  |  |  |  | 2.634.532 | 3.906.658 | 0 |