Tabela nr 12.                     WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W  2003 ROKU  (w zł)

| L.p. | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Dział | Efekt inwestycyjny | Poniesione nakłady na inwestycje do dnia 31.12.2003 r. | Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2003 roku | Wykonane wydatki na zadania inwestycyjne w 2003 r. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Wodociąg grupowy Bierna | 010 | Wodociąg: sieci 6.397,4 m; przyłącza 2.747,4 m; inst. wew. 98 kpl; zbiornik wody | 693.530 | 268.380 | 268.380 | inwestycja zakończona |
| 2. | Wodociąg grupowy Miedziana | 010 | Wodociąg: sieci 6.452,8 m; przyłącza 2.068,5 m; inst. wew. 75 kpl; przepompownia | 873.230 | 573.856 | 16.873 | inwestycja zakończona, termin realizacji zapłaty faktur do 730 dni |
| 3. | Wodociąg grupowy Stary Zawidów | 010 | Opracowanie koncepcji inwestycji, prace geodezyjne | 45.456 | 50.000 | 45.456 | w realizacji |
| 4. | Studnia głębinowa Mikułowa | 010 | Wykonanie studni głębinowej | 79.600 | 37.441 | 37.441 | inwestycja zakończona |
| 5. | Modernizacja drogi rolniczej Studniska Dolne | 600 | Droga o nawierzchni bitumicznej 1.505 mb | 402.621 | 390.828 | 391.178 | inwestycja zakończona |
| 6. | Modernizacja drogi rolniczej Studniska Górne | 600 | Droga o nawierzchni bitumicznej | 2.650 | 3.000 | 2.650 | w realizacji |
| 7. | Remont chodników I etap Sulików Plac Wolności | 600 | Modernizacja chodników | 2.562 | 90.000 | 2.562 | w realizacji |
| 8. | Wiata przystankowa Sulików Plac Wolności | 600 | Wiata | 6.865 | 21.025 | 6.865 | w realizacji |
| 9. | Zakup działki pod wodociąg Radzimów Górny | 700 | Grunt pod przepompownią | 7.200 | 7.200 | 7.200 | inwestycja zakończona |
| 10. | Budowa domu przedpogrzebowego w Radzimowie Górnym | 710 | Dom przedpogrzebowy | 1.113 | 10.000 | 1.113 | w realizacji |
| 11. | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sulikowie | 750 | Wymiana okien, ocieplenie, remont dachu, okablowanie, montaż centrali telefonicznej | 253.411 | 316.400 | 44.550 | inwestycja zakończona |
| 12. | Komputeryzacja Urzędu Gminy w Sulikowie | 750 | 2 zestawy komputerowe, komputer „noote book”, drukarka, programy Windows 98 , Office XP | 46.228 | 68.400 | 46.228 | inwestycja zakończona |
| 13. | Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Sulikowie | 750 | Kserokopiarka | 14.152 | 14.200 | 14.152 | inwestycja zakończona |
| 14. | Zakup i montaż pieca co w Szkole Podstawowej w Radzimowie | 801 | Piec c.o. | 5.550 | 5.550 | 5.550 | inwestycja zakończona |
| 14. | Budowa gimnazjum ze salą sportową w Sulikowie (I, II, III) | 801 | Budynek gimnazjum | 369.906 | 2 310.000 | 267.380 | w realizacji |
| 15. | Opracowanie dokumentacji na kanalizację gminy | 900 | Dokumentacja | 20.618 | 120.000 | 20.618 | w realizacji |
| 16. | Budowa oświetlenia ulicznego w Mikułowej | 900 | Oświetlenie uliczne | 102.915 | 104.192 | 102.915 | w realizacji |
| 17. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sulikowie ul. 8 Maja i osiedle | 900 | Oświetlenie uliczne | 108.810 | 85.808 | 85.808 | w realizacji |
| 18. | Budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym | 921 | Świetlica wiejska | 21.608 | 27.000 | 21.608 | w realizacji |
| 19. | Budowa szatni na boisku sportowym W Studniskach Dolnych | 926 | Budynek szatni | 12.301 | 12.301 | 12.301 | w realizacji |
| Ogółem | 3.070.326 | 4.515.581 | 1.400.828 |  |