# Tabela nr 1.  WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W  2002 ROKU

w zł

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Dział | Efekt inwestycyjny | Poniesione nakłady na inwestycje do dnia 31.12.2002 r. | Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2002 roku | Wykonane wydatki na zadania inwestycyjne w 2002 r. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Wodociąg grupowy Sulików - zadanie Bierna | 010 | sieć wodociągowa o dł. 6.397 m.b., przyłącza 2747 m.b./97 szt., pompownia wody, zbiornik wody | 648.502 | 400.000 | 393.062 | inwestycja zakończona w I 2003 r. |
| 2. | Modernizacja drogi rolniczej w Radzimowie | 600 | droga o nawierzchni bitumicznej o pow. 1921,8 m2, dł. 480 m.b. | 83.873 | 84.320 | 83.873 | inwestycja zakończona |
| 3. | Komputeryzacja Urzędu Gminy w Sulikowie | 750 | 3 zestawy komputerowe z drukarkami | 11.606 | 12.000 | 11.606 | inwestycja zakończona |
| 4. | Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Biernej | 801 | piec centralnego ogrzewania | 4.880 | 4.880 | 4.880 | inwestycja zakończona |
| 4. | Budowa Gimnazjum ze Środowiskową Salą Sportową w Sulikowie | 801 | gimnazjum | 14.483 | 2.150.000 | 12.220 |  |
| 5. | Oświetlenie drogowe dla wsi Wielichów | 900 | projekt budowlany | 11.255 | 12.000 | 11.255 |  |
| OGÓŁEM | 774.599 | 2.663.200 | 516.896 |  |